BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Tuần 1: Khảo sát yêu cầu và thiết kế cơ sở dữ liệu

Đề tài: Xây dựng website bán laptop - ASP.NET Core MVC

| Sinh viên | Nguyễn Phương Anh | MSSV | 170124503 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | DK24TTC5 | Thời gian | Tuần 1 |

# 1. Mục tiêu công việc trong tuần

Trong tuần đầu, công việc tập trung vào việc xác định phạm vi đề tài, khảo sát yêu cầu của hệ thống bán laptop và phác thảo kiến trúc dữ liệu. Kết quả đạt được là đã xác định nhóm chức năng chính cho người dùng và quản trị viên, đồng thời xây dựng danh sách các thực thể dữ liệu cốt lõi phục vụ cho các bước phát triển tiếp theo.

# 2. Các công việc đã thực hiện

Khảo sát yêu cầu của website bán laptop và xác định phạm vi thực hiện.

Phân tích nhóm chức năng người dùng: xem sản phẩm, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, wishlist, đặt hàng.

Phân tích nhóm chức năng quản trị: đăng nhập admin, quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Thiết kế mô hình dữ liệu ban đầu gồm các bảng Brand, Category, Laptop, Customer, Order, OrderDetail, Wishlist, CartItem.

Xây dựng mối quan hệ giữa các bảng và chuẩn bị dữ liệu mẫu phục vụ phát triển.

# 3. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả đạt được | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích đề tài | Đã xác định rõ mục tiêu và phạm vi hệ thống | 100% | Hoàn thành |
| Thiết kế CSDL | Đã phác thảo cấu trúc bảng và quan hệ dữ liệu | 100% | Hoàn thành |
| Dữ liệu mẫu | Đã chuẩn bị danh mục, thương hiệu và sản phẩm mẫu | 80% | Cần bổ sung thêm |

# 4. Khó khăn và hướng xử lý

Khó khăn trong việc xác định phạm vi chức năng phù hợp với thời gian thực hiện.

Đã xử lý bằng cách ưu tiên các chức năng cốt lõi của website bán hàng trước, sau đó mới mở rộng admin và quản lý đơn hàng.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Tạo project ASP.NET Core MVC và cấu trúc thư mục chuẩn.

Kết nối SQL Server, cấu hình AppDbContext và migration.

Hiện thực giao diện trang chủ và chức năng hiển thị sản phẩm.

# 6. Nhận xét

Tiến độ tuần 1 bám sát kế hoạch đề ra. Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án.