BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Tuần 2: Xây dựng project và giao diện trang người dùng

Đề tài: Xây dựng website bán laptop - ASP.NET Core MVC

| Sinh viên | Nguyễn Phương Anh | MSSV | 170124503 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | DK24TTC5 | Thời gian | Tuần 2 |

# 1. Mục tiêu công việc trong tuần

Trong tuần thứ hai, hệ thống được triển khai trên nền ASP.NET Core MVC, kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng phần giao diện người dùng cơ bản. Trọng tâm là trang chủ, danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc và trang chi tiết laptop.

# 2. Các công việc đã thực hiện

Tạo project ASP.NET Core MVC, cấu hình appsettings.json và kết nối SQL Server.

Khai báo các model và DbSet trong AppDbContext, cập nhật cơ sở dữ liệu.

Thiết kế giao diện trang chủ theo dạng website bán hàng trực tuyến.

Hiển thị danh sách sản phẩm từ database và phân trang mỗi trang 6 sản phẩm.

Xây dựng chức năng tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục, thương hiệu.

Xây dựng trang chi tiết sản phẩm và hiển thị thông số cơ bản của laptop.

# 3. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả đạt được | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấu hình dự án | Project chạy ổn định và kết nối được cơ sở dữ liệu | 100% | Hoàn thành |
| Trang chủ | Đã hiển thị sản phẩm, phân trang và bố cục danh mục | 100% | Hoàn thành |
| Tìm kiếm và lọc | Đã hỗ trợ tìm kiếm và lọc đồng thời nhiều điều kiện | 100% | Hoàn thành |
| Chi tiết sản phẩm | Đã hiển thị ảnh, giá, mô tả và thông số kỹ thuật | 90% | Cần tinh chỉnh giao diện |

# 4. Khó khăn và hướng xử lý

Phần giao diện template cần điều chỉnh khá nhiều để phù hợp với dữ liệu thật.

Đã xử lý bằng cách tinh chỉnh lại layout, bo góc, khoảng cách và phân trang trên Razor View.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền tài khoản.

Phát triển giỏ hàng riêng theo từng khách hàng.

Xây dựng wishlist và xử lý thêm/xóa sản phẩm yêu thích.

# 6. Nhận xét

Tiến độ tuần 2 bám sát kế hoạch đề ra. Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án.