BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Tuần 3: Phát triển đăng nhập, giỏ hàng và danh sách yêu thích

Đề tài: Xây dựng website bán laptop - ASP.NET Core MVC

| Sinh viên | Nguyễn Phương Anh | MSSV | 170124503 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | DK24TTC5 | Thời gian | Tuần 3 |

# 1. Mục tiêu công việc trong tuần

Trong tuần thứ ba, hệ thống đã bổ sung các chức năng phục vụ quy trình mua hàng gồm đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng và danh sách yêu thích. Đây là giai đoạn hoàn thiện luồng sử dụng chính của khách hàng trước khi triển khai bước đặt hàng.

# 2. Các công việc đã thực hiện

Xây dựng form đăng ký và đăng nhập cho khách hàng bằng AccountController.

Lưu thông tin đăng nhập vào Session để quản lý trạng thái người dùng.

Thiết kế bảng CartItems để quản lý giỏ hàng riêng cho từng khách hàng.

Xây dựng CartController: thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng tiền.

Xây dựng bảng Wishlists và WishlistController cho chức năng thêm/xóa yêu thích.

Cập nhật giao diện hiển thị số lượng giỏ hàng và yêu thích trên thanh header.

# 3. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả đạt được | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký/đăng nhập | Đã đăng ký và đăng nhập được bằng tài khoản khách hàng | 100% | Hoàn thành |
| Giỏ hàng | Đã quản lý riêng theo CustomerId và cập nhật số lượng | 100% | Hoàn thành |
| Wishlist | Đã thêm/xóa sản phẩm và hiển thị danh sách yêu thích | 100% | Hoàn thành |
| Session người dùng | Đã lưu tên, email, role và customer id | 100% | Hoàn thành |

# 4. Khó khăn và hướng xử lý

Phát sinh lỗi trùng dữ liệu khi thêm giỏ hàng và wishlist do ràng buộc khóa duy nhất.

Đã xử lý bằng cách kiểm tra dữ liệu tồn tại trước khi thêm mới và cập nhật số lượng nếu sản phẩm đã có.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Xây dựng chức năng checkout và tạo đơn hàng từ giỏ hàng.

Xây dựng trang xem đơn hàng và chi tiết đơn hàng của khách hàng.

Chuẩn bị khu vực quản trị riêng cho admin.

# 6. Nhận xét

Tiến độ tuần 3 bám sát kế hoạch đề ra. Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án.