BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Tuần 4: Đặt hàng, quản trị viên và hoàn thiện hệ thống

Đề tài: Xây dựng website bán laptop - ASP.NET Core MVC

| Sinh viên | Nguyễn Phương Anh | MSSV | 170124503 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | DK24TTC5 | Thời gian | Tuần 4 |

# 1. Mục tiêu công việc trong tuần

Trong tuần thứ tư, hệ thống được hoàn thiện với chức năng đặt hàng, xem đơn hàng, khu vực quản trị riêng cho admin và các thao tác quản lý cơ bản. Đây là giai đoạn kết thúc phần chức năng chính và chuẩn bị tài liệu báo cáo.

# 2. Các công việc đã thực hiện

Xây dựng chức năng checkout: nhập tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú.

Tạo Order và OrderDetail từ dữ liệu giỏ hàng, sau đó xóa giỏ hàng sau khi đặt thành công.

Xây dựng trang đơn hàng của tôi và trang chi tiết đơn hàng có hình ảnh sản phẩm.

Bổ sung cột Role cho Customer và phân quyền đăng nhập giữa Customer và Admin.

Thiết kế _AdminLayout riêng và xây dựng các trang quản trị: tổng quan, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.

Hoàn thiện CRUD sản phẩm và cập nhật trạng thái đơn hàng trong khu vực admin.

Rà soát giao diện, cấu trúc thư mục, README và tài liệu cài đặt.

# 3. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả đạt được | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkout | Đã tạo đơn hàng từ giỏ hàng và lưu chi tiết đơn | 100% | Hoàn thành |
| Đơn hàng cá nhân | Đã xem được danh sách đơn và chi tiết đơn hàng | 100% | Hoàn thành |
| Trang quản trị | Đã tách layout riêng và hiển thị dữ liệu quản trị | 100% | Hoàn thành |
| CRUD & trạng thái | Đã thêm/sửa/xóa sản phẩm và cập nhật trạng thái đơn | 90% | Cần kiểm thử thêm |

# 4. Khó khăn và hướng xử lý

Một số chức năng sau khi ghép tổng thể phát sinh lỗi điều hướng giữa CartController và OrderController.

Đã xử lý bằng cách tách rõ chức năng giữa các controller, đồng thời kiểm tra lại route, session và role trước khi truy cập khu vực admin.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Bổ sung hình ảnh thực tế cho báo cáo và slide.

Kiểm thử lại toàn bộ chức năng theo từng vai trò người dùng.

Hoàn thiện báo cáo, README và file hướng dẫn cài đặt trước khi nộp.

# 6. Nhận xét

Tiến độ tuần 4 bám sát kế hoạch đề ra. Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án.